Product Requirements Document

Classical Mechanics Visualizer

with ML-based Law Recovery

| 프로젝트 유형 | 개인 학습 / 연구용 Python 도구 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 Draft |
| 작성일 | 2026년 4월 |
| 실행 환경 | Local Python (Matplotlib + PyTorch) |

1. Executive Summary

본 프로젝트는 고전역학(Classical Mechanics)의 핵심 운동을 실시간으로 시뮬레이션·시각화하고, 머신러닝(ML)을 통해 그 물리 법칙을 역방향으로 학습하는 통합 Python 환경을 구축하는 것을 목적으로 한다. 물리학과 머신러닝이라는 두 영역을 하나의 도구에서 연계 학습함으로써, 단순한 개념 암기를 넘어 "시뮬레이션 → 데이터 → 학습 → 검증"의 과학적 순환을 직접 체험할 수 있다.

현재 물리학 학습 환경에서는 수식 유도와 코드 구현, 그리고 ML 적용이 별도의 도구와 워크플로로 분리되어 있어 통합적 이해가 어렵다. 이 프로젝트는 Matplotlib 애니메이션, scipy 수치 적분, PyTorch 신경망을 하나의 Python 패키지 안에서 유기적으로 연결함으로써 그 간극을 해소한다.

기대 효과로는 고전역학의 직관적 이해 심화, 수치 해석 및 ML 모델링 역량 향상, 그리고 물리학 기반 머신러닝(Physics-Informed ML)의 입문 경험 확보가 있다. 궁극적으로 이 도구는 향후 양자역학, 통계역학 등 심화 과목 학습의 기반 플랫폼으로 확장 가능하다.

2. Goals & Non-Goals

2.1 Goals (달성 목표)

- 고전역학 7개 이상 운동 유형의 실시간 애니메이션 시각화 구현

- 런타임 파라미터 조정 및 즉각적인 시뮬레이션 반영

- 직교·구면·원통 좌표계 간 변환 및 궤적 시각화

- ML 역학습을 통한 물리 파라미터 추정 및 실제 값과의 정량적 비교

- "시각화 → 실험 → 데이터 생성 → 학습 → 검증"의 순환 학습 흐름 구축

- 단일 로컬 Python 환경에서 외부 서버 없이 완전히 동작

2.2 Non-Goals (명시적 제외)

- 웹 기반 또는 클라우드 배포 (로컬 전용)

- 다중 사용자, 협업, 계정 관리 기능

- 상대론적 역학, 양자역학 등 고전역학 범주 외 물리 영역

- 실험 데이터(측정값) 직접 입력을 통한 역학습 (시뮬레이션 데이터만 사용)

- GPU 가속 대규모 훈련 파이프라인 (CPU 소규모 학습 수준)

- 완성된 상용 소프트웨어 수준의 UI/UX (학습용 도구 수준)

- 자동화된 테스트 스위트 및 CI/CD 파이프라인

3. User Personas & Use Cases

3.1 사용자 페르소나

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 이름 | 김범찬 (본인) |
| 소속 | 부산대학교 물리학과 재학 중 (기초양자실험 수강) |
| 기술 배경 | Python 중급, scipy/numpy 경험 있음, PyTorch 입문 단계, 물리 수식 해석 가능 |
| 학습 목표 | 고전역학 직관 강화 + 물리 기반 ML 입문 + 수치해석 실습 |
| 사용 빈도 | 주 2~3회, 세션당 30분~2시간 (학습 목적에 따라 가변) |
| 주요 관심사 | 물리 수식과 시각 표현의 연결, 신경망이 법칙을 어떻게 "발견"하는지에 대한 탐구 |

3.2 주요 사용 시나리오

시나리오 1: 이중진자 혼돈 탐색

- 상황: 수업에서 혼돈(Chaos) 이론을 배운 후, 이중진자의 초기 조건 민감성을 직접 확인하고자 함

- 흐름: 이중진자 모드 선택 → 초기 각도 슬라이더로 미세 변경 → 두 궤적 겹쳐 비교 → 위상 공간 플롯으로 혼돈 특성 확인

- 결과: 미소한 초기 조건 차이가 장기 궤적에 미치는 영향을 눈으로 확인하여 Lyapunov 지수 개념 이해 심화

시나리오 2: 케플러 궤도 파라미터 실험

- 상황: 천체역학 예습 중, 이심률과 반장축 변화에 따른 궤도 변화를 직관적으로 파악하고자 함

- 흐름: 케플러 궤도 선택 → 이심률(e) 및 초기 속도 조정 → 극좌표 + 직교좌표 동시 표시 → 에너지 보존 그래프 확인

- 결과: 이심률 0(원궤도) → 1 접근(포물선)까지의 궤도 변화를 정량적으로 관찰

시나리오 3: 감쇠 진동 → ML 역학습 실습

- 상황: ML 수업 예습으로, 신경망이 물리 데이터에서 감쇠 계수를 복원할 수 있는지 실험하고자 함

- 흐름: 감쇠진동 설정 → γ=0.3 설정 후 1000 타임스텝 데이터 생성 → ML 모듈로 데이터 전달 → MLP 학습 (50 epoch) → 예측 γ vs 실제 γ 비교 및 손실 곡선 확인

- 결과: 신경망의 파라미터 역추정 능력과 한계를 실험적으로 체험, 과소/과적합 현상 관찰

시나리오 4: 좌표계 변환 비교 학습

- 상황: 전자기학 수업의 구면좌표계 개념을 역학 운동에 적용해보고자 함

- 흐름: 원운동 or SHM 선택 → 좌표계 전환 버튼으로 Cartesian → Spherical → Cylindrical 순서로 전환 → 각 좌표계에서의 궤적 형태 비교

- 결과: 동일한 운동이 좌표계에 따라 어떻게 다르게 표현되는지 시각적으로 체득

시나리오 5: 강제진동 공명 주파수 탐색

- 상황: 역학 실험 보고서 작성 전, 공명 조건을 시뮬레이션으로 미리 파악하고자 함

- 흐름: 강제진동 선택 → 구동 주파수(ω_d) 슬라이더 조정 → 진폭-주파수 반응 실시간 플롯 → 공명 주파수 부근에서 진폭 최대화 확인 → 데이터 CSV 저장

- 결과: 이론적 공명 조건(ω_d = ω_0)의 수치적 확인 및 Q-factor의 시각적 이해

4. Feature Requirements

우선순위 기준: Must Have = 핵심 기능 (미구현 시 프로젝트 목적 미달성), Should Have = 중요하나 단계적 구현 가능, Nice to Have = 향후 확장 대상

4.1 시각화 모듈 (Visualization Module)

| 기능명 | 우선순위 | 상세 요구사항 | 의존성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단진자 애니메이션 | Must Have | 길이, 질량, 초기 각도, 중력 파라미터 지원. 위상 공간 동시 표시. | F-Physics-01 |
| 이중진자 애니메이션 | Must Have | 두 진자 질량 및 길이 독립 조정. 혼돈 궤적 시각화. | F-Physics-01 |
| 포물체 운동 | Must Have | 초기 속도, 발사각, 공기저항 계수 조정 가능. | F-Physics-01 |
| 단순조화운동 (SHM) | Must Have | 스프링 상수, 질량, 초기 변위/속도 파라미터. | F-Physics-01 |
| 감쇠/강제 진동 | Must Have | 감쇠 계수(γ), 구동 주파수(ω_d), 구동 진폭 조정. 공명 곡선 플롯. | F-Physics-01 |
| 원운동 | Should Have | 각속도, 반지름 조정. 구심가속도 벡터 표시. | F-Physics-01 |
| 케플러 궤도 | Should Have | 이심률, 반장축, 초기 속도 조정. 에너지 보존 그래프. | F-Physics-01 |
| 궤적 잔상 표시 | Should Have | 과거 N 프레임 경로를 페이드 효과로 표시. | F-Viz-01 |
| 에너지 시계열 서브플롯 | Should Have | KE, PE, 전체 에너지를 애니메이션과 동기화하여 실시간 표시. | F-Viz-01 |
| 애니메이션 속도 조절 | Should Have | 재생 속도 슬라이더 (0.1x ~ 5x). | F-Viz-01 |
| 3D 시각화 | Nice to Have | mpl_toolkits.mplot3d를 활용한 3D 궤적 표시. | F-Coord-01 |
| 다중 시뮬레이션 오버레이 | Nice to Have | 서로 다른 파라미터 2개 시뮬레이션 동시 표시 및 비교. | F-Viz-01 |

4.2 물리 엔진 (Physics Engine)

| 기능명 | 우선순위 | 상세 요구사항 | 의존성 |
| --- | --- | --- | --- |
| RK4/solve_ivp 수치 적분 | Must Have | scipy.integrate.solve_ivp (RK45) 기본 사용, 필요 시 수동 RK4 구현. | - |
| 런타임 파라미터 조정 | Must Have | Matplotlib Slider 위젯으로 즉각적 파라미터 변경. 변경 시 애니메이션 재계산 및 재시작. | F-Viz-01 |
| 데이터 생성 및 배열 출력 | Must Have | 시뮬레이션 결과를 (t, x, y, vx, vy) numpy array로 반환. ML 모듈에 직접 전달 가능한 인터페이스. | - |
| CSV 저장 기능 | Should Have | 현재 시뮬레이션 궤적 데이터를 타임스탬프 파일명으로 저장. | F-Physics-01 |
| 시뮬레이션 재현성 | Should Have | 동일 파라미터에 대한 재현 보장 (랜덤 시드 고정). | - |
| 적분 스텝 사이즈 조정 | Nice to Have | 사용자가 dt를 직접 설정하여 정확도/속도 트레이드오프 실험. | F-Physics-01 |

4.3 좌표계 모듈 (Coordinate System Module)

| 기능명 | 우선순위 | 상세 요구사항 | 의존성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 직교좌표계 (Cartesian) | Must Have | 기본 좌표계. x-y 평면 2D 및 x-y-z 3D 변환 지원. | - |
| 원통좌표계 (Cylindrical) | Must Have | (r, φ, z) ↔ Cartesian 변환 함수 구현. r-φ 극좌표 평면에 궤적 표시. | F-Coord-01 |
| 구면좌표계 (Spherical) | Must Have | (r, θ, φ) ↔ Cartesian 변환 함수 구현. θ-φ 공간에 궤적 표시. | F-Coord-01 |
| 좌표계 전환 UI | Must Have | RadioButton 또는 버튼으로 좌표계 실시간 전환. 전환 시 축 레이블 자동 갱신. | F-Viz-01 |
| 야코비안 시각화 | Nice to Have | 좌표계 변환 시 야코비안 행렬식 값을 화면에 표시. | F-Coord-02 |

4.4 ML 역학습 모듈 (ML Law Recovery Module)

| 기능명 | 우선순위 | 상세 요구사항 | 의존성 |
| --- | --- | --- | --- |
| MLP 기반 역학습 모델 | Must Have | 입력: (x, y, vx, vy, t) 시계열. 출력: 가속도 (ax, ay) 또는 에너지. PyTorch 또는 NumPy로 구현. | F-Physics-01 |
| 학습 파이프라인 | Must Have | 데이터 정규화, 학습/검증 분할, 에폭 루프, MSE/L2 손실 계산. | F-ML-01 |
| 손실 곡선 실시간 시각화 | Must Have | 학습 중 Matplotlib 서브플롯으로 train/val loss 실시간 업데이트. | F-Viz-01 |
| 예측 궤적 vs 실제 궤적 비교 | Must Have | 학습 완료 후, ML 예측 궤적과 물리 엔진 궤적을 동일 플롯에 오버레이. | F-ML-01 |
| 물리 파라미터 역추정 | Should Have | 학습된 모델에서 질량, 감쇠 계수, 중력 상수 등 물리 파라미터를 역으로 추정하여 실제 값과 비교. | F-ML-02 |
| 하이퍼파라미터 조정 UI | Should Have | 학습률, 히든 레이어 크기, 에폭 수를 슬라이더/입력박스로 조정. | F-ML-01 |
| Physics-Informed 손실 | Nice to Have | 운동 방정식을 손실 항에 추가하는 PINN 구조 실험 (에너지 보존 제약 등). | F-ML-02 |
| 모델 가중치 저장/불러오기 | Nice to Have | torch.save / torch.load로 학습된 모델 체크포인트 관리. | F-ML-01 |

5. UX & Interaction Design

5.1 전체 인터페이스 구조

본 도구는 Matplotlib Figure를 기본 컨테이너로 사용하며, 한 화면에 시뮬레이션 플롯 영역과 위젯(슬라이더, 버튼, 라디오버튼) 영역을 함께 배치한다. 별도의 GUI 프레임워크(Tkinter, PyQt 등) 설치를 최소화하고, Matplotlib 내장 widgets (matplotlib.widgets)만 사용한다.

5.2 메인 레이아웃 (GridSpec 기반)

| 영역 | 내용 |
| --- | --- |
| 상단 좌측 (60%) | 주 시뮬레이션 애니메이션 플롯 (메인 궤적, 벡터 표시) |
| 상단 우측 (40%) | 에너지 시계열 서브플롯 또는 위상 공간 플롯 |
| 중단 (전체 폭) | 파라미터 슬라이더 영역 (운동 유형별로 동적 생성) |
| 하단 좌측 | 운동 유형 선택 RadioButtons + 좌표계 선택 RadioButtons |
| 하단 우측 | [시작/일시정지], [데이터 저장], [ML 학습 시작], [초기화] 버튼 |

5.3 파라미터 조정 방식

- 각 운동 유형 선택 시, 해당 운동의 파라미터 슬라이더가 동적으로 생성됨 (기존 슬라이더 제거 후 재생성)

- 슬라이더 범위는 물리적으로 의미 있는 범위로 제한 (예: 중력 가속도 0.1~20 m/s², 감쇠 계수 0~2)

- 슬라이더 이벤트(on_changed)에서 시뮬레이션 재계산 후 애니메이션 데이터 갱신

- 슬라이더 변경 시 0.2초 디바운싱 적용하여 계산 부하 방지

- [초기화] 버튼으로 선택 운동 유형의 기본값 복원

5.4 좌표계 전환 UX

- RadioButtons 위젯으로 Cartesian / Cylindrical / Spherical 중 선택

- 전환 시: 현재 Cartesian 궤적 데이터를 즉시 변환하여 새 좌표축에 플롯

- 축 레이블 자동 갱신: x, y → r, φ 또는 r, θ, φ

- 좌표계 특성상 표시 불가 영역(예: 음의 r값) 경우 경고 텍스트를 플롯 내에 표시

5.5 ML 학습 인터페이스 흐름

- Step 1 — 시뮬레이션 데이터 준비: 현재 파라미터로 시뮬레이션 N 타임스텝 실행

- Step 2 — ML 파라미터 설정: 학습률, 에폭, 히든 크기 입력 박스 표시

- Step 3 — 학습 실행: [ML 학습 시작] 버튼 클릭 → 별도 스레드(threading)로 학습 루프 실행, UI 미블로킹

- Step 4 — 실시간 손실 시각화: 서브플롯에 epoch별 train/val loss 실시간 업데이트

- Step 5 — 결과 비교: 학습 완료 후 예측 궤적을 실제 궤적과 동일 플롯에 오버레이

6. Data Requirements

6.1 시뮬레이션 데이터 구조

물리 엔진이 반환하는 기본 데이터 단위는 Python dataclass 또는 dict 형태로 정의한다:

| 필드명 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| timestamps | np.ndarray (N,) | 시간 배열 [초] |
| positions | np.ndarray (N, 2 or 3) | 위치 벡터 [x, y] 또는 [x, y, z] |
| velocities | np.ndarray (N, 2 or 3) | 속도 벡터 [vx, vy] 또는 [vx, vy, vz] |
| accelerations | np.ndarray (N, 2 or 3) | 가속도 벡터 (ML 학습의 타겟값) |
| energies | np.ndarray (N, 3) | [KE, PE, E_total] 시계열 |
| metadata | dict | 운동 유형, 파라미터 값, 생성 시각 등 |

6.2 ML 학습용 데이터 포맷

- 입력 특성 (X): [x, y, vx, vy, t] 또는 [x, y, z, vx, vy, vz, t] — shape: (N, 5) or (N, 7)

- 타겟 레이블 (y): [ax, ay] 또는 [ax, ay, az] — shape: (N, 2) or (N, 3)

- 데이터 분할: 훈련 70% / 검증 15% / 테스트 15% (랜덤 셔플 후 분할)

- 정규화: StandardScaler 또는 MinMaxScaler 적용. 역변환 함수도 함께 저장

- PyTorch 사용 시 TensorDataset + DataLoader로 래핑 (배치 크기 기본 64)

6.3 데이터 저장 방식

| 저장 대상 | 포맷 | 파일명 규칙 |
| --- | --- | --- |
| 시뮬레이션 궤적 | CSV / .npy | sim_{운동유형}_{YYYYMMDD_HHMMSS}.csv |
| ML 학습 결과 | JSON (메트릭) | ml_result_{모델명}_{YYYYMMDD}.json |
| 모델 가중치 | .pt (PyTorch) | model_{운동유형}_{epoch}ep.pt |
| 파라미터 설정 | JSON | config_{운동유형}_{YYYYMMDD}.json |

모든 파일은 프로젝트 루트의 /data 디렉터리 하위에 저장하며, .gitignore로 대용량 데이터 파일은 버전 관리에서 제외한다.

7. Success Metrics

7.1 정량적 지표

| 지표 | 목표값 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 시각화 모듈 완성도 | 7개 운동 유형 100% 구현 | 각 운동 유형 실행 및 시각 확인 |
| 수치 적분 정확도 | 에너지 보존 오차 < 0.1% | (E_final - E_initial) / E_initial 계산 |
| 애니메이션 성능 | ≥ 25 FPS (로컬 환경 기준) | matplotlib.animation 내부 FPS 측정 |
| ML 역학습 정확도 | 단진자 감쇠 계수 추정 오차 < 5% | ¦(γ_pred - γ_true) / γ_true¦ × 100 |
| ML 예측 궤적 오차 | RMSE < 실제 진폭의 5% | 100 타임스텝 예측 궤적 RMSE 계산 |
| 좌표계 변환 수치 정확도 | 변환 왕복 오차 < 1e-10 | Cartesian → Spherical → Cartesian 라운드트립 |
| 파라미터 조정 반응 시간 | 슬라이더 변경 후 < 1초 내 갱신 | 주관적 관찰 및 타임스탬프 측정 |

7.2 정성적 지표

- 단진자부터 케플러 궤도까지 7개 이상의 운동을 막힘 없이 전환하며 탐색 가능

- "시뮬레이션 → ML 학습 → 결과 비교"의 전체 순환을 10분 이내에 완료할 수 있는 UX

- 좌표계 전환 시 물리적 해석이 직관적으로 납득되는 시각 표현

- 코드가 모듈별로 분리되어 향후 새로운 운동 유형 추가 시 1~2시간 내 통합 가능

- 학습 후 "신경망이 이 물리 법칙을 어떻게 발견하는가"에 대해 구체적 서술이 가능한 수준의 이해 달성

8. Constraints & Assumptions

8.1 기술적 제약

- 실행 환경: Python 3.10 이상, 의존 라이브러리: numpy, scipy, matplotlib, PyTorch (CPU), pandas

- GPU 미사용: 로컬 CPU 환경에서 동작. ML 학습 데이터셋 크기는 최대 10,000 타임스텝으로 제한

- Matplotlib 단일 스레드 제약: 학습 루프는 threading.Thread로 분리하되, plt.draw() 호출은 메인 스레드에서만 수행

- 실시간 애니메이션 FPS는 시스템 사양에 따라 가변적이므로, 최소 성능 기준은 일반적인 노트북(Intel i5 급) 기준

- 이중진자 등 혼돈 시스템은 dt가 작을수록 정확하나, UI 반응성과의 트레이드오프 존재

8.2 환경적 제약

- 단일 사용자 환경: 멀티 세션, 동시 접근 고려 불필요

- 운영체제: Windows 10/11, macOS, Linux 모두 지원 가정 (Matplotlib 백엔드 호환성 주의)

- 인터넷 연결 불필요: 모든 연산은 로컬에서 완결

- 데이터 저장 용량: /data 디렉터리는 최대 500MB 이내로 제한

8.3 주요 가정

- 사용자(본인)는 Python 기본 문법 및 numpy 사용에 익숙함을 가정

- ML 역학습의 목적은 완벽한 파라미터 추정이 아닌 "학습 가능성 탐색"이므로, 낮은 정확도도 학습 가치가 있음

- 시뮬레이션 데이터는 노이즈 없는 이상적 데이터로 가정 (실험 측정값 아님)

- 운동 방정식은 모두 결정론적(deterministic)으로 가정 (확률론적 요소 없음)

9. Open Questions

아래 사항들은 현재 결정되지 않았으며, 개발 진행 중 판단이 필요한 항목이다.

| # | Open Question | 관련 맥락 / 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| OQ-01 | ML 프레임워크를 PyTorch와 NumPy 중 무엇으로 구현할 것인가? | PyTorch는 자동 미분(autograd)과 PINN 확장에 유리. NumPy는 의존성이 작고 이해가 쉬움. 초기 버전은 NumPy로 구현 후 PyTorch로 마이그레이션하는 방안 고려. |
| OQ-02 | 파라미터 슬라이더 변경 후 전체 궤적 재계산 vs 현재 상태에서 이어서 계산? | 전체 재계산은 일관성 보장, 이어서 계산은 자연스러운 연속성 제공. 초기 조건 변경 시에는 재계산이 불가피하나, 감쇠 계수 등 일부 파라미터는 이어서 계산 가능. |
| OQ-03 | 프로젝트 구조를 패키지(setup.py)로 배포할 것인가, 단순 스크립트 집합으로 유지할 것인가? | 패키지 구조는 임포트 및 재사용에 유리하나 설정 비용이 있음. 학습 도구 특성상 단순 스크립트 + Jupyter Notebook 조합이 더 실용적일 수 있음. |
| OQ-04 | 이중진자 ML 역학습 시 단일 MLP로 충분한가, 아니면 ODE-Net 구조가 필요한가? | 이중진자는 혼돈 시스템이라 단순 MLP의 장기 예측이 불안정할 수 있음. Neural ODE(torchdiffeq) 도입을 Nice to Have로 고려. |
| OQ-05 | Jupyter Notebook 기반 인터페이스를 별도로 제공할 것인가? | Jupyter는 단계별 실험에 적합하나 실시간 애니메이션 호환성이 낮을 수 있음. Matplotlib의 %matplotlib widget 모드 사용 가능성 검토 필요. |
| OQ-06 | 케플러 궤도를 2D(타원 궤도)로 한정할 것인가, 3D 공간으로 확장할 것인가? | 2D 구현이 훨씬 단순하지만 실제 천체역학은 3D. 3D 확장 시 좌표계 모듈과의 연동 시너지가 높음. v1.0은 2D, v1.1에서 3D 고려. |